제품 요구사항 문서 (PRD)

| 프로덕트 명 | ChameleonFolio (구직자 맞춤형 AI 동적 포트폴리오 빌더) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성정보 | 작성자 | [작성자명 입력] | 승인 여부 | [승인자/승인일 입력] |
|  | 작성일 | 2026-06-01 v1.0 |  |  |
| 목적 | 구직자가 이력서와 채용공고 링크만 업로드하면, AI가 자동으로 채용 기업의 브랜드 컬러 및 직무 핵심 키워드를 분석하여 1) 기업 아이덴티티에 맞는 UI 디자인으로 스타일링하고, 2) 지원 직무 요건에 핵심 역량이 돋보이도록 이력서 서술을 동적으로 맞춤 재구성하여 합격률을 극대화하는 반응형 웹 페이지 빌더 서비스 |  |  |  |
| 예상 소요일정 | 총 8주 (개발 및 QA 5주 포함) |  |  |  |

타겟 사용자 및 시장

1. 타겟 사용자 정의

- 주요 타겟 (Primary Target)

  - 구직자층 (신입 및 1~5년 차 주니어): IT, 데이터분석, 디자인, 마케팅 등 직무 맞춤형 포트폴리오가 합격의 당락을 결정하는 직군의 구직자.

  - 행동 특성: 한 번의 채용 시즌에 평균 10개에서 30개 이상의 기업에 동시 지원하며, 매번 각 회사 인재상과 브랜드 무드에 맞춰 포트폴리오를 수정(노션, 피그마, PPT 등)하느라 심각한 리소스 부족과 피로감을 겪고 있음.

- 보조 타겟 (Secondary Target)

  - 1인 빌더 및 프리랜서: 제안서를 제출할 때 클라이언트 기업의 톤앤매너에 맞춤형 포트폴리오를 빠르게 보여주어 전환율을 높이고자 하는 전문직 프리랜서.

2. 시장 규모 및 성장성

- TAM (Total Addressable Market): 글로벌 커리어 솔루션 및 ATS(구직자 추적 시스템) 연동 시장 규모 약 $USD\ 12.5B$

- SAM (Serviceable Addressable Market): 국내외 디자인/IT/기획 직군 포트폴리오 툴 및 채용 플랫폼 부가 서비스 시장 약 $USD\ 1.8B$

- SOM (Serviceable Obtainable Market): 다중 지원(Multi-apply)을 진행하는 국내 전문직 구직자 타겟 솔루션 연 구독 및 월 구독 시장 $USD\ 45M$ (출시 2년 내 점유율 5% 목표)

3. 경쟁 제품 분석 및 차별화

- 노션 (Notion) / 웰리 (Welly):

  - 강점: 자유도가 높고 텍스트 기반으로 빠르게 포트폴리오를 작성하여 공유할 수 있음.

  - 약점: 지원하려는 기업마다 디자인 톤을 바꾸거나, 특정 직무 요건에 맞게 텍스트 내용을 일일이 복사해서 수정하는 동적 커스텀 프로세스가 온전히 구직자의 수작업 리소스로 귀인함.

- 우선 순위 경쟁 우위 전략 (The Chameleon Edge):

  - Brand CI 자동 스크래핑 엔진: 지원 기업의 채용 공고나 메인 홈페이지 URL을 입력하면 로고 이미지 기반의 주요 색상 배합(HEX 코드 추출)과 디자인 스타일(Radius, Shadow, Typography)을 $3.0s$ 내로 자동 추론 및 웹 컴포넌트에 주입.

  - Semantic Job Matcher (VLM/LLM): 채용 공고의 자격요건 및 우대사항을 기계 학습 기반의 온톨로지로 구조화하여, 구직자의 수많은 프로젝트 중 채용 조건에 가장 직결되는 프로젝트를 최상단에 자동 배치하고 텍스트 카피라이팅을 맞춤형으로 윤색.

페르소나 및 User Story

1.  페르소나 정의

- 이름/나이: 박민수 (28세, 이직을 희망하는 2년 차 모빌리티 도메인 데이터 분석가)

- 일상 패턴: 퇴근 후 주중 3회 이상 원티드, 사람인, 현대자동차 채용 홈페이지 등을 확인하며 이직 기회를 모니터링함. 주말에는 포트폴리오를 정리하기 위해 노션과 피그마를 켜고 끙끙댐.

- 핵심 페인포인트: * "현대자동차 데이터 분석가" 공고와 "토스 핀테크 데이터 분석가" 공고가 요구하는 핵심 역량(모빌리티 안전 데이터 대시보드 구축 vs 결제 데이터 이상 탐지)이 다른데, 이력서가 하나이다 보니 매번 프로젝트 순서와 강조점을 수정하는 게 너무나 큰 스트레스임.

  - 각 회사에 어울리는 파란색(Toss), 파란색-파란색 중간의 어두운 남색(Hyundai) 등의 브랜드 정체성을 시각적으로 어필해 "준비된 지원자" 인상을 주고 싶지만, CSS 스타일 시트를 일일이 손대거나 템플릿을 새로 복제하는 것이 불가능에 가까움.

- 성공 시나리오: 마스터 포트폴리오를 한 번만 등록해 두고, 원하는 공고 링크를 입력하자마자 15초 만에 해당 기업 전용 도메인과 스타일이 반영된 '현대자동차 최적화 포트폴리오 페이지'가 자동 완성되어 서류 통과율을 비약적으로 높임.

2. User Story

- [User Story 1] (마스터 데이터 구축)

  - As a 여러 군데 지원을 준비하는 구직자,

  - I want 나의 개인 설정 페이지에 PDF 형식의 이력서와 상세 프로젝트 기술서들을 한 번에 아카이빙하고 싶다,

  - so that 매번 포트폴리오 소스 텍스트를 찾으러 다닐 필요가 없게 하고 싶다.

- [User Story 2] (공고 기반 테마 변환)

  - As a 특정 타겟 기업에 서류를 제출하는 구직자,

  - I want 메인 화면에 현대자동차 채용공고 링크를 입력하면 그 회사의 고유 메인 칼러(예: Deep Blue)와 라운딩 처리를 반영한 비주얼 테마가 자동으로 포트폴리오에 적용되길 원한다,

  - so that 면접관이 첫 화면을 볼 때부터 우리 회사 맞춤으로 깊게 고심해서 만든 포트폴리오라는 인상을 남기고 싶다.

- [User Story 3] (직무 역량 맞춤형 프로젝트 강조)

  - As a 직무 맞춤 어필이 필요한 구직자,

  - I want 공고의 우대 사항에 적힌 기술 스택(예: Python, Tableau)에 맞춰 내 프로젝트 설명 내용에서 관련 활동을 최상단으로 재배치하고 볼드 처리하거나 톤앤매너를 맞춤 수정해주기를 원한다,

  - so that 채용 담당자가 $10s$ 내로 내 포트폴리오의 일치성을 읽어낼 수 있게 돕고 싶다.

주요 기능

[MVP / P0] ─── Master Resume Parser (이력서 및 프로젝트 파일 파서 및 저장소) │ [MVP / P0] ─── Dynamic URL Scraper & Corporate CI Analyzer (채용 페이지 분석 및 브랜드 CSS 토큰 추출) │ [MVP / P0] ─── AI Semantic Tailoring Engine (공고 분석을 통한 역량 매핑 및 이력서 Copy 수정) │ [MVP / P0] ─── Dynamic Portfolio Live Viewer (실시간 컴포넌트 마운트 및 Preview 제공) │ [Phase 2 / P1] ─ Interactive UI Editor (마음에 안 드는 부분에 대한 미세 프롬프트 및 수동 수정 컴포넌트) │ [Phase 2 / P1] ─ Custom Shared Domain Generator (공유용 개별 퍼블릭 URL 제공 및 접근 통계 대시보드) │ [Phase 3 / P2] ─ PDF Export with Themed Layout (테마가 깨지지 않는 맞춤형 오프라인 PDF 내보내기)

1. [MVP / P0] Master Resume Parser & Settings Page

- What: 사용자가 마스터 이력서(PDF, DOCX) 및 프로젝트별 경력기술서(Markdown, 텍스트)를 등록하여 보관하는 구직자 고유의 데이터 백오피스 설정 페이지.

- Why: AI가 맞춤형 문장을 작성하고 어필할 프로젝트를 고르기 위한 "기본 지식(Master Source)"이 반드시 정돈된 정형 스키마 형태로 상시 보존되어 있어야 함.

- How:

  - 개인 설정 탭에서 이력서 파일을 끌어다 놓기(Drag & Drop)하면, Gemini API의 구조화된 추출 기능을 사용해 이름, 연락처, 기술 스택(Array), 학력, 경력 목록(Array), 개별 프로젝트 명세(Array: 역할, 사용 기술, 성과, 세부 서술)를 JSON 객체로 즉시 구조화하여 데이터베이스에 암호화 보존.

- Success Criteria: * 파일 업로드 후 구조화 파싱 완료까지 소요 시간 $3.0s$ 이하.

  - PDF 이력서 오타 없이 텍스트 추출 정확도 $99\%$ 보장.

2. [MVP / P0] Dynamic URL Scraper & Corporate CI Analyzer

- What: 메인 페이지 인풋창에 구직자가 가고 싶은 회사 채용 링크를 입력하면, 백엔드에서 해당 공고를 크롤링하고 동시에 기업 로고 및 웹사이트 요소를 분석해 고유의 비주얼 토큰(Primary Color, Secondary Color, Card Radius, Font Weight)을 자동 생성하는 엔진.

- Why: 구직자가 피그마로 디자인을 수정하지 않고도, 링크 입력 하나만으로 현대자동차의 어두운 남색 테마, 토스의 푸른 테마, 혹은 야놀자의 핫핑크 테마가 순식간에 CSS로 주입되도록 함. (User Story 2 해결)

- How:

  - 사용자가 채용 링크 입력 후 '포트폴리오 생성' 버튼 클릭.

  - Node.js 기반 Playwright 헤드리스 브라우저가 타겟 페이지 오픈.

    - 공고 내에서 로고 이미지 URL 검출 -> 로고 이미지의 컬러 히스토그램을 VLM(Gemini-2.5-Flash)으로 분석해 대표 HEX 색상 코드 추출. 2) 채용 공고 본문 HTML 텍스트 전체 스크래핑.

  - 스타일 가이드를 JSON 형태로 저장: {"theme": {"primary": "#002C5F", "radius": "8px", "fontFamily": "Inter"}} (현대자동차 예시)

- Success Criteria:

  - 링크 도메인 분석 차단 방지(Anti-scraping 우회 성공율 $95\%$).

  - 로고 대비 메인 주조색 컬러 추출 오차율 $Delta E \le 5$ 범위 준수.

3. [MVP / P0] AI Semantic Tailoring Engine

- What: 스크래핑된 공고 정보(직무 요건, 우대 스택)와 마스터 이력서 JSON 객체를 대조 분석하여, 매칭 비중이 높은 프로젝트를 상위에 배치하고 강조할 문장을 직무 맞춤형으로 실시간 재생성하는 엔진. (User Story 3 해결)

- Why: 데이터 분석가 공고에 데이터 마케팅 활동을 핵심으로 어필하는 비매칭 오류를 범하지 않고, 타겟 공고의 '자격 요건'에 명시된 기술 스택과 키워드가 이력서 핵심 영역에 즉시 반영되어야 합격율이 상승함.

- How:

  - Gemini API를 호출하여 공고 분석 태스크 및 매칭 가중치 연산 수행.

  - 매개변수 매핑: 공고의 요구사항에서 핵심 기술 키워드 $K_j$와 구직자 마스터 프로젝트 $P_i$의 연관도 점수 $S_{ij}$를 연산하여 상위 $N$개 프로젝트를 포트폴리오 최상단 정렬 노출.

  - 프로젝트 요약 글 및 서술의 표현을 타겟 채용공고의 '일하는 방식'이나 '우대 조건' 어조로 미세 윤색(Hallucination을 완벽 격리하고, 사실적 팩트 수치만 보존한 채 표현의 우선순위와 톤앤매너만 가공).

- Success Criteria:

  - 직무 관련 프로젝트 자동 정렬 정확도 $90\%$ 달성.

  - 재생성된 프로젝트 어필 문장 내 수치적 왜곡(기존 데이터와 불일치) $0\%$ 강제 준수.

4. [MVP / P0] Dynamic Portfolio Live Viewer

- What: CSS 변수 테마 및 맞춤 가공된 이력서 텍스트 JSON 데이터를 템플릿 컴포넌트 구조에 바인딩하여, 즉시 눈앞에 나타나는 반응형 프리뷰 화면 렌더링.

- Why: 구직자가 결과물을 직관적으로 모니터링하고 즉각 사용할 수 있어야 서비스 효용성을 인지함.

- How:

  - Tailwind CSS 변수(var(--primary-color))를 사용한 고품질 포트폴리오 템플릿(히어로 섹션, 자기소개 섹션, 프로젝트 목록 타임라인, 상세 기술 스택 칩셋) 미리 제공.

  - 스크랩된 비주얼 토큰으로 CSS root 변수를 동적 변경하여 즉각 스킨 교체.

- Success Criteria:

  - 프리뷰 렌더링 화면의 브라우저 레이아웃 깨짐 현상율 $0.1\%$ 이하 제어 (반응형 웹 지원 필수).

사용자 플로우

[구직자의 가입 및 마스터 데이터 등록] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 마이페이지: 마스터 이력서 업로드 │ (PDF 파싱을 통해 JSON 프로필 객체 자동 빌드) └─────────────────┬──────────────────────┘ │ [공고 기반 맞춤형 포트폴리오 실시간 빌드] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 메인화면: 채용공고 웹페이지 URL 입력 │ (예: 현대자동차 데이터 분석 채용공고 링크) └─────────────────┬──────────────────────┘ │ ├───────────────────────────────┐ ▼ (URL 크롤링 및 로고 분석) ▼ (이력서 매칭 연산) ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 브랜드 CI 분석 및 CSS 테마 토큰화 │ │ 공고 요구역량 분석 및 프로젝트 재배치 │ └─────────────────┬──────────────────────┘ └───────────────────┬────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┬─────────────────────┘ │ (동적 조립) ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 실시간 맞춤형 포트폴리오 프리뷰 렌더링 (Live Viewer) │ └─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ ▼ (공유 및 편집 시나리오) ▼ (미세 가공 필요 시) ┌────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │ 공유용 유니크 퍼블릭 단축 URL 생성 │ │ 텍스트 수동 변경 및 │ │ (예: [chameleonfolio.com/u/현대차지원](https://chameleonfolio.com/u/현대차지원)) │ │ AI 스타일 미세 수정 프롬프트 가동 │ └────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘

엣지케이스 및 예외 처리

| 카테고리 | 상황(Situation) | 시스템 동작(System Action) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 / 네트워크 | 크롤러가 대상 채용 공고 사이트(예: 원티드, 사람인 등)의 웹 방화벽(WAF)이나 Cloudflare 챌린지에 막혀 스크래핑 실패 | 스크래핑 무한 대기를 차단하고 $5.0s$ 초과 시 "보안 정책으로 공고 자동 수집에 실패했습니다. 번거로우시겠지만 공고의 텍스트 본문 전체를 복사해서 아래 상자에 붙여넣어 주세요" 텍스트박스 인터페이스를 모달로 즉각 스위칭 제공. | [MVP / P0] |
| 비주얼 분석 | 크롤링한 기업의 로고 색상 대비가 너무 모호하거나 여러 무지개색이 섞여 메인 헥사(HEX) 코드가 엉망으로 선정되는 상황 | 기본 프리셋 테마 가이드셋을 백업으로 가동. 브랜드명 분석 결과 알려진 주요 기업 DB(현대, 삼성, 네이버 등 300대 대기업)와 매치 시 해당 지정색 우선 주입. 매치 실패 시 차분하고 깔끔한 neutral 톤인 'Slate Blue (클래식 정장 느낌)'를 default 기본 컬러로 할당. | [MVP / P0] |
| 데이터 결손 | 마스터 이력서에 직무 연관 기술 스택이나 프로젝트 성과가 지나치게 단출하여 AI 매칭 연산 시 매칭율이 극도로 낮음 ($20\%$ 이하) | "선택하신 공고의 필수 자격요건(SQL, Tableau) 대비 마스터 프로필 정보가 다소 부족합니다. AI 분석을 바탕으로 이력서를 보강할 수 있는 3가지 프로젝트 맞춤 제안 가이드" 알림 위젯을 프리뷰 우측 영역에 슬라이딩 패널로 표출. | [Phase 2 / P1] |
| 동시성 제한 | 취업 피크 시즌 동시 대량 URL 입력으로 인한 OpenAI/Gemini API의 할당량 소모 한도 초과(Rate Limit Exceeded) 발생 | AI 큐잉(Queue) 시스템 가동. 사용자 화면에 "현재 많은 대기자가 맞춤 포트폴리오를 구성 중입니다. 분석 예상 대기 시간 $12s$" 프로그래스 바 노출과 함께 백그라운드 스케줄러가 순차 전송 처리. | [MVP / P0] |

기술 요구사항

1.  인프라 및 핵심 파이프라인

- 스크래핑 레이어 (Playwright Cluster):

  - AWS Lambda 또는 서버리스 인프라에 호스팅된 Playwright 가동. 구인구직 사이트 분석용 전용 헤드리스 UA(User-Agent) 세팅 및 렌더링 후 HTML 직렬화 수집.

- 브랜드 테마 파서 (Vision & VLM):

  - Gemini-2.5-Flash API 활용. 로고 캡처본 이미지를 inlineData로 주입하고, "이 브랜드의 메인 및 서브 브랜딩 색상 2개를 HEX 코드로 JSON 형식으로 추출해줘" 구조화 응답(responseMimeType: "application/json") 요청.

- AI 카피라이팅 및 구조화 레이어:

  - Qwen-Coder-2.5 및 Gemini-2.5-Pro 하이브리드 사용. 구직자 프로젝트 원본 데이터를 보존한 채, 문장 윤색 및 정렬 연산 수행.

2.  프론트엔드 아키텍처 및 렌더러

- Tailwind CSS Dynamic Theme:

  - Next.js 14 환경에서 CSS 변수(--primary-theme-color, --accent-theme-color)를 글로벌 스타일 시트에 설정.

  - 프리뷰 렌더링 시 Inline Style 바인딩 대신 document.documentElement.style.setProperty('--primary-theme-color', extractedHex) 스크립트 트리거 방식으로 브라우저 리렌더링 오버헤드 최소화.

- Database (Firestore):

  - 사용자 보안 및 대규모 동적 포트폴리오 조회를 위한 구조 구축:

    - /artifacts/{appId}/users/{userId}/resumes/{resumeId} 경로에 마스터 이력서 저장.

    - /artifacts/{appId}/public/data/portfolios/{portfolioId} 경로에 맞춤형으로 변환된 배포 버전 보존.

비기능 요구사항 (NFR)

1.  성능 및 속도 (Performance)

- 초기 로딩: 사용자가 본인의 전용 맞춤 포트폴리오 공유 링크를 채용 담당자에게 전달하고 해당 담당자가 이를 오픈 시, 페이지 로딩 속도는 95% 기준 $1.2s$ 이내로 완료되어야 함 (SSR 및 Static Generation 캐시 적용).

- AI 처리 지연: URL 공고 분석 후 전체 UI 테마 교체 및 프로젝트 정렬 렌더링 완료까지 대기 시간은 절대 $6.0s$를 도과해선 안 됨.

2.  보안 및 구직 정보 규정 (Security)

- 개인정보 완벽 보안: 구직자의 이력서에는 전화번호, 주소, 상세 경력 데이터 등 극도로 민감한 사생활 정보가 포함되어 있음.

  - 공유용 퍼블릭 URL 생성 시, 구직자가 사전에 지정한 항목(예: 연락처 숨기기, 실명 가리기 등)은 반드시 마스킹 처리되어 빌드되도록 개인정보 안심 보장 필터 적용.

  - 모든 이력서 파싱 원본 데이터 및 전송 패킷은 데이터베이스 저장 시 최고 수준 암호화 처리.

3.  가용성 및 트래픽 (Availability & Scalability)

- 상반기/하반기 취업 공채 피크 타임에 구직자들이 동시에 대규모 포트폴리오 생성을 요청해도 전체 시스템 가동율 99.9%를 유지하도록 컨테이너 오토스케일링 인프라 구축.

성과 지표 (KPI)

1.  유저 공유 전환율 (Share Action Rate)

- 지표: 생성된 맞춤 포트폴리오 대비 구직자가 '퍼블릭 공유 링크 복사' 또는 'PDF 다운로드' 버튼을 누른 전환 행위의 비중.

- 목표치: 전체 생성 건수 대비 $50\%$ 상회 유지.

2.  채용 공고 매칭 만족도 (Semantic Accuracy Rating)

- 지표: 맞춤 포트폴리오 생성 완료 시점에 팝업되는 인앱 간편 만족도 평점 (5점 만점).

- 목표치: 평점 평균 4.6점 이상 유지.

3. 리텐션 및 재접속률 (Sticky Factor)

- 지표: 한 시즌 동안 여러 군데 공고를 등록하기 위해 일주일에 3회 이상 사이트에 재접속하는 비율.

- 목표치: 주간 활성 사용자(WAU) 기준 평균 주당 생성 건수 2.5회 이상 도달.

비즈니스 모델 / 수익 구조 (Business Model)

| 플랜명 | 요금 (월) | 제공 스펙 및 한도 | 핵심 전환 유도 요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free 플랜 | 0원$ | * 기본 템플릿 1종 제공 * 월 3회 채용 공고 AI 맞춤 생성 한도 제공 | * 3회 생성 한도 소모 완료 시 요금제 안내 팝업 노출 |
| Pro 플랜 | 14,900원$ | * 맞춤 포트폴리오 생성 무제한 * 다이나믹 비주얼 스킨 테마 전체 적용 가능 * 이력서 내 개인정보 완벽 마스킹 공유 링크 기능 제공 * 포트폴리오 PDF 고해상도 변환 다운로드 무제한 | * '공유 링크 복사' 및 'PDF 다운로드' 클릭 시 즉시 결제 유도 트리거 가동 |
| Pass 패키지 | 29,000원$ (3개월 단기권) | * 공채 시즌 한정형 단기 사용 구직자를 위한 합리적 풀옵션 이용권 | * 장기 구독에 부담을 느끼는 구직자들의 서류 접수 집중기 타겟 매출 극대화 |

Out of Scope (개발 제외 범위)

1.  구직 사이트 직접 일괄 원클릭 지원 자동화 기능

- 제외 사유: 기업별 채용 플랫폼(자소설닷컴, 잡코리아, 기업 자체 ATS)마다 인증 방식과 입력 양식이 극도로 상이하여 API 연동 유지보수 비용이 과대함.

- 대응: 생성 완료된 ChameleonFolio 퍼블릭 링크를 구직자가 간편하게 클립보드 복사(document.execCommand('copy'))하여 지원서에 첨부하게끔 유도하는 방식에 역량 집중.

2.  완전한 신규 프로젝트 가짜 위조(Fake Project) 생성

- 제외 사유: 구직 합격율을 올리기 위해 없는 프로젝트 성과나 기술 스택을 AI가 멋대로 위조하는 것은 도덕적/법적 문제를 야기할 수 있음.

- 대응: 오직 사용자가 직접 입력한 마스터 프로필 팩트에 입각하여 서술형 톤과 강조하는 구조만 바꾸도록 기획 가드레일 확립.

개발 일정 및 로드맵

- 1단계 (1~2주차): Next.js 기반 퍼블리싱 가이드 빌딩 및 Playwright 크롤링 엔진 핵심 서버 구축 완료 (Spike).

- 2단계 (3~4주차): AI API 파이프라인 및 브랜드 컬러 이미지 VLM 추출 가이던스 모델 가동 정확도 체크 및 에러 핸들링 고도화.

- 3단계 (5~6주차): 포트폴리오 동적 렌더링 프론트엔드 연동 및 PDF 변환 내보내기 마이너 백그라운드 태스크 엔진 셋업.

- 4단계 (7~8주차): 최종 보안 테스팅 및 취업 커뮤니티 전용 바이럴 마케팅 그로스 루프 작동 시동.

리스크 및 의존성

- 상표권 및 저작권 침해 분쟁 리스크:

- 리스크: 기업 고유 로고의 변형 사용 및 브랜드 소스를 임의 변형 렌더링 시 법무 리스크 발생 가능성.

- 완화 방안: ChameleonFolio는 사용자가 지원서 작성을 용이하게 하기 위한 보조 프리뷰 플랫폼임을 약관에 명시하고, 생성된 포트폴리오는 구직자의 개인 목적 소유 배포본으로 한정하여 활용 책임을 본인에게 귀속시킴으로써 완화.

- 채용공고 스크래핑 실패율 급증:

- 리스크: 취업 사이트들이 크롤링 접근을 전면 탐지 및 수시로 레이아웃을 변경할 경우 파싱 정확도 급격히 저하 우려.

- 완화 방안: 텍스트 직접 복사 입력 모드(JD Manual Insert Mode)의 비주얼 사용성을 극대화하여 자동 크롤링이 실패하더라도 서비스 이탈 없이 즉각 구직 작업을 종결할 수 있게 보조 우회 경로 탄탄히 확보.